REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/2

URBROJ: 2133-13-1-24-1

Josipdol, 17. svibnja 2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), članka 47. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21) i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2023. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 58/22 i ''Službeni glasnik Općine Josipdol'', broj 9/23), Općinski načelnik Općine Josipdol dana 17. svibnja 2024. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

| R.br | Pozicija | Naziv programa | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 52.700,00 | 33.330,46 | 65,14 % |
|  | R049 | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 32.650,00 | 32.649,40 | 100% |
|  | R049-1 | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 20.050,00 | 1.681,06 | 8,38% |
| 2. |  | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 500,00 | 485,51 | 97,10% |
|  | R071 | Izgradnja NC-JOS-0105-LAGER | 500,00 | 485,51 | 97,10% |
| 3. |  | Modernizacija nerazvrstanih cesta | 66.900,00 | 66.818,34 | 99,88% |
|  | R231 | Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Cerovnik | 44.800,00 | 44.732,59 | 99,85% |
|  | R231-1 | Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Cerovnik | 22.100,00 | 22.085,75 | 99,94% |
| 4. |  | Izgradnja javne rasvjete | 33.910,00 | 8.998,04 | 26,54 % |
|  | R081 | Troškovi blagdanskog kićenja | 3.560,00 | 3.560,58 | 100,02% |
|  | R081-1 | Troškovi blagdanskog kićenja | 10.000,00 | 2.072,00 | 20,72% |
|  | R082 | Izgradnja javne rasvjete | 20.350,00 | 3.365,46 | 16,54% |
| 5. |  | Uređenje javnih površina, parkova i trgova | 188.555,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R191 | Izgradnja tematskog parka s proširenjem | 188.555,00 | 0,00 | 0% |
| 6. |  | Izgradnja dječjih igrališta | 45.300,00 | 31.087,50 | 68,63% |
|  | R116 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku | 12.800,00 | 0,00 | 0% |
|  | R118 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku | 18.800,00 | 18.800,00 | 100% |
|  | R117 | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | 1.300,00 | 0,00 | 0% |
|  | R118-1 | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | 12.400,00 | 12.287,50 | 99,09% |
| 7. |  | Proširenje mjesnog groblja Josipdol | 35.227,00 | 19.293,73 | 54,77 % |
|  | R229 | Troškovi proširenja mjesnog groblja Josipdol | 19.300,00 | 19.293,73 | 99,97 % |
|  | R230 | Troškovi proširenja mjesnog groblja Josipdol | 15.927,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. |  | Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol | 13.300,00 | 6,25 | 0,05% |
|  | R105 | Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol | 13.300,00 | 6,25 | 0,05% |
| 9. |  | Izgradnja sekundarne vodovodne mreže | 10,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R107 | Troškovi izgradnje sekundarne vodovodne mreže vodovoda Modruš | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | R107-1 | Troškovi izgradnje sekundarne vodovodne mreže vodovoda Modruš | 10,00 | 0,00 | 0% |
| 10. |  | Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza | 686.111,00 | 82.846,73 | 12,07 % |
|  | R110 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 26.000,00 | 0,00 | 0% |
|  | R111 | Troškovi izgradnje nogostupa i biciklističkih staza | 202.926,00 | 82.846,73 | 40,83% |
|  | R111-1 | Troškovi izgradnje nogostupa i biciklističkih staza | 37.185,00 | 0,00 | 0% |
|  | R112 | Troškovi izgradnje nogostupa i biciklističkih staza | 420.000,00 | 0,00 | 0% |
| 11. |  | Izgradnja šetnice uz potok Munjava | 135.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R113 | Troškovi izrade projekata za izgradnju šetnice uz potok Munjava | 135.000,00 | 0,00 | 0% |
| 12. |  | Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol | 7.635,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R114 | Uređenje objekta NK Josipdol | 7.635,00 | 0,00 | 0% |
| 13. |  | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 66.365,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R171 | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 39.810,00 | 0,00 | 0% |
|  | R171-1 | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 10,00 | 0,00 | 0% |
|  | R172 | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 26.545,00 | 0,00 | 0% |
| 14. |  | Adaptacija društvenog doma | 15.900,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R238 | Stara škola Modruš - Adaptacija društvenog doma | 15.900,00 | 0,00 | 0% |
| 15. |  | Reciklažno dvorište | 1.260.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R123 | Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
|  | R124 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 1.250.000,00 | 0,00 | 0% |
| 16. |  | Vidikovac Modruš | 10.800,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R239 | Sanacija drvene nadstrešnice Modruš | 7.800,00 | 0,00 | 0% |
|  | R239-1 | Sanacija drvene nadstrešnice Modruš | 3.000,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | UKUPNO | 2.618.213,00 | 242.866,56 | 9,28% |

II.

Iznosi u tablici iz točke I. ovog izvješća su utvrđeni prema zadnjim izmjenama i dopunama Programa nakon izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, te prema iznosima iskazanim u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2023. godinu.

III.

Ovo Izvješće objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Josipdol''.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.