REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-08/25-01/2

URBROJ: 2133-13-4-25-1

Josipdol, 5. ožujka 2025.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. stavka 1. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 5. ožujka 2025. godine, podnosi

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JOSIPDOL

za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine

PLANSKO-PROGRAMSKE ZADAĆE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

U izvještajnom razdoblju održane su ukupno tri (3) sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol (sa 63 točke dnevnog reda). Općinski načelnik je s općinskim upravnim tijelima pripremao prijedloge svih odluka za Općinsko vijeće Općine Josipdol. Sve usvojene odluke bile su opravdane i zakonski inicirane i predložene bilo od raznih nadležnih institucija i tijela ili od Općinskog vijeća, općinskog načelnika te upravnih tijela, za raspravu, donošenje i provedbu, odnosno primanje na znanje. Iznosim taksativni popis svih donesenih odluka i akata u predmetnom izvještajnom razdoblju:

ODLUKE

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

- Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite       namjene naselja Josipdol

- Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika

- Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog       odnosa

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2025. godinu

- Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u      Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2025. godinu

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu s        projekcijama za 2025. i 2026. godinu

- Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Josipdol

- Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

- Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu utvrđivanja       plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Josipdol

PLANOVI

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2025. godinu

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol za 2025. godinu

- Plan rasvjete Općine Josipdol

PROGRAMI

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2024.     godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2024.     godinu

- Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine     Josipdol za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine     Josipdol za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

- Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području općine Josipdol za 2025. godinu

- Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2025. godinu

- Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2025. godinu

- Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Josipdol i poboljšanja       infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine       Josipdol u 2025. godini

- Program javnih potreba u obrazovanju za 2025. godinu

- Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2025. godinu

- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu     države na području Općine Josipdol u 2025. godini

- Program utroška sredstava spomeničke rente za 2025. godinu

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2025. godini

- Program javnih potreba u sportu na području općine Josipdol za 2025. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine      Josipdol za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine       Josipdol za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa utroška turističke pristojbe za 2024. godinu

- Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2024.       godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2024.     godinu

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine     Josipdol za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2024. godinu

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2024.     godinu

- Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2025. godinu

IZVJEŠĆA

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2024.

do 30.06.2024. godine

- Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Josipdol za razdoblje     od 01. lipnja do 31. kolovoza 2024. godine

- Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2024. godini o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije

- Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Josipdol u području prirodnih nepogoda za        2023. godinu

- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje siječanj - lipanj 2024.       godine

- Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Josipdol za razdoblje       od 01. rujna do 31. listopada 2024. godine

- Izvješće o dopuni Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za      2023. godinu

- Izvješće o dopuni Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na      području općine Josipdol za 2023. godinu

- Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Josipdol za razdoblje     od 01. studenog do 30. studenog 2024. godine

OSTALO /Analize, Pravilnici, Zaključci, Strategije, Izjave i drugo/

- Proračun Općine Josipdol za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol u 2024. godini

- Strateški plan unutarnje revizije 2024.-2027.

- Godišnji plan unutarnje revizije za 2024. godinu

- Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području općine Josipdol

Sukladno donošenom proračunu, planovima i aktima Općine Josipdol, programu rada i drugim, po novim zakonima, obvezujućim zadaćama, uz maksimalni angažman službenika općinskih upravnih tijela, a u suradnji s Općinskim vijećem, izvršio sam i provodio  sljedeće aktivnosti:

- Priprema i prijava projektne dokumentacije za prijavu na natječaj za ostvarivanje financijske potpore za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol. Maksimalan iznos za izradu projektne dokumentaciju je iznos od 30.000,00 eura. Projekt je prijavljen na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i odobren je najviši mogući iznos od 30.000,00 eura. U lipnju je pokrenut postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.

- Pripremljen je pilot projekt za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnsoti djece, predškolske dobi i djece I. do IV. Osnovne škole. Ukupna vrijednost projekt je 30.000,00 eura. Prijava projekta je na Ministarstvu demografije i useljeništva. Projekt je pozitivno ocjenjen te je ugovor potpisan. Kroz projekt će se omogućiti djeci besplatni treninzi, oprema, najam dvorane uslijed loših vremenskih prilika te još niz različitih pogodnosti za naša najmanje.

- Projekt uređenja centra naselja sa tematskim parkom je projekt koji je pripremljen i prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost radova iznosi 188.533,56 eura. Dodijeljena su sredstva u iznosu od 77.000,00 eura te preostali dio financira Općina. Raspisan je natječaj za izvođenje radova te se očekuje početak radova u ljeto 2025.

- Pripremljen je projekt Adaptacije potkrovlja iznad vrtića u Oštarijama. Namjena bi bila društvena sa čitaonicom. Ukupna vrijednost projekta je 109.956,25 eura. Projekt je apliciran na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije te je dobiveno 38.000,00 Eura. Proveden je postupaj javne nabave za izvođenjem radova. Započeti su radovi na uređenju prostora.

- Općina Josipdol pripremila je projekt Vidikovca u Modruškim Salopekima te je isti aplicirala na natječaj koji je raspisala Karlovačka županija. Projekt je pozitivno ocjenjen. Projekt je sufinanciran temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije za 2024. godinu, a ukupna vrijednost investicije iznosi 12.250,00 eura. Vidikovcem se dodatno unapređuje turistička infrastruktura i ponuda aktivnog turizma na području općine. U sklopu projekta izvedeni su radovi na postavljanju nadstrešnice, klupa i stolova te uređenju okoliša, čime se posjetiteljima omogućuje ugodan boravak u prirodi uz jedinstven pogled na okolni krajolik. Ova investicija značajno doprinosi razvoju javne turističke infrastrukture, povećanju atraktivnosti destinacije te promociji Općine Josipdol i Karlovačke županije kao poželjnih lokacija za ljubitelje prirode i aktivnog odmora.

- Priprema projektno tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju buduće nove zgrade DVD-a Josipdol. Očekuje se raspisivanje natječaja z izgradnju u proljeće 2025 godine te se priprema dokumentacija za prijavu na isti.

- Uređenje vanjskog višenamjenskog igrališta u Josipdolu je završeno. Ostvarena je financijska potpora MRRFEU. Završeni radovi na izgradnji šetnice, postavljanje ograde, postavljanje opreme (golovi, koševi, mreže), javna rasvjeta, vježbalište na otvorenom. Izvođačima su podmirene obveze. Pripremljena je dokumentacija za uporabnu dozvolu te se čeka termin ureda za graditeljstvo za tehnički pregled.

- Projekt uređenja zgrade  bivše škole u Modrušama je završen. U predmetnoj zgradi su dodatno kupljeni stolovi, stolice te čajna kuhinja. Sve obveze prema izvođačima su podmirene. Preostalo je postaviti grijanje. Izrađen je troškovnih za grijanje. Napravljena je prijava projekta grijanja na iz kojeg bi se isfinanciralo postavljanje centralnog grijanja te je isti projekt pozitivno ocjenjen. Radi se na dobivanju uporabne dozvole jer je problem šta se radovi nisu odradili u skladu sa projektom odnosno prema dobivenoj građevinskoj dozvoli. Priprema dokumentacija za objavu na javni poziv za dobavu i postavljanje grijaćih elemenata.

- Uspješno smo realizirali „Projekt pod nazivom ulaganje u objekte  dječjeg vrtića“. Sam projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ukupna vrijednost iznosi 31.087,50 eura od čega je Središnji državni ured za demografiju i mlade financirao iznos od 18.793,25 eura dok je ostali iznos financiran od strane Općine Josipdol. Tako da smo dobili novo igralište u Dječjem vrtiću. Započeti su dodatni radovi na uređenju cjelokupnog prostora zbog dotrajalosti ograde i pojedinih dijelova unutar prostora zbog sigurnosti djece.

- Projekt dogradnje vrtića je završen u prvoj fazi. Pripremljena je dokumentacija za prijavu natječaja za fazu II te je isti i prijavljen na natječaj. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.468.102,92 eura. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja odobreno je 487.359,00 eura za izgradnju. Priprema dokumentacije za objavnu na javni poziv za izvođenje radova završetka izgradnje vrtića. Također priprema dokumentacije za uređenje, namještanje i opremanje unutrašnjosti vrtića.

- Projekt izgradnje šetnice u Josipdolu je u fazi pripreme dokumentacije. U tijeku je izrada geodetskog elaborata i izdavanje dozvola.

- Projekt modernizacije dijela državne ceste D 42 s izgradnjom dijela pješačkog  nogostupa s javnom rasvjetom je pripremljen s troškovnikom te je apliciran na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupna vrijednost radova je 130.000,00 eura.

- Napravljen je projekt Izobrazno-informativne aktivnsoti u gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Sredstva su dobivena nakon prijave u iznosu od 10.812,50 eura od  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Provođenje edukacija na području Općine za sve naše mještane.

- Projekt izgradnje spoja Kolodvorske ulice u Josipdolu, tzv. željeznički put, je u fazi pripreme projektne dokumentacije. U izradi je glavni projekt na temelju posebnih uvjeta od Ureda za graditeljstvo za izdavanje građevinske dozvole. Troškovnik je napravljen. Procijenjena vrijednost radova 40.000,00 eura. Radovi su malo zaustavljeni zbog određivanja mikrolakcije kablova jer isti odstupaju od planova. Nakon obavljenog očevida na terenu ustanovljeno je da se na trasi nove ceste nalazi 14 vrsta kablova. Napravljen je plan izmještanja te će se radovi nastaviti dalje kad se realizira navedeni plan..

- Projekt uređenja poslovne zgrade u Oštarijama je dovršen i ista je u potpunosti uređena. Potrebno je postaviti grijanje u objekt. Potrebno je legalizirati nezakonito dograđeni stražnji dio zgrade (gledano iz smjera javnoprometne površine (D42) kako bi se ishodila uporabna dozvola obzirom da ista nije dobivena zbog nezakonite rekonstrukcije građevine. Nakon bez broj sastanka sa raznim institucijama pronađen je jedini zakonski način za legalizaciju iste zgrade te su započeti postupci legalizacije. Projektna dokumentacija je predana u ured za graditeljstvo te se čekaju posebni uvijete od javnopravnih tijela. Očekivano vrijeme realizacije svih aktivnosti do ljeta 2025.

- Razvoj pametnih i održivih rješenja usluga u Općini Josipdol je završen. Ukupna vrijendost projekta iznosi 32.420,12 eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao sa 25.936,00 eura.

- Projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Josipdolu je pripremljen projekt s otkupljenim zemljištem, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom te se očekuje objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s raznim Ministarstvima i državnim službama na temu izgradnje vatrogasnog doma u Josipdolu. Objava natječaja je najavljena u proljeće 2025 godine.

- Projekt izgradnja dvorane u Oštarijama je pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima ,izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Očekuje se objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s raznim Ministarstvima, državnim službama, županijskim službama na temu izgradnje dvorane u Oštarijama. Krenuli smo sa izmjenom građevinske dozvole da bi se dvorana prilagodila novim tehnologijama i da bi se moglo ostvariti dodatne bodove prilikom ocjene projekta. Ministarstvo je najavilo ukoliko odradimo sve potrebne predradnje da početkom godine dobivamo od njih suglasnost te možemo krenuti sa pripremom dokumentacije za javni poziv za izvođenjem radova.

- U tijeku su završne radnje oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa za društveni dom DVD Oštarije. Svi sudionici su sada usuglašeni oko zajedničkog interesa da se predmetni spor realizira mirnim putem.

- Rekonstrukcija NC Mihaljevići je u potpunosti pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom. Projekt je prijavljen na mjeru 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima. Općina Josipdol je ostavrila 98 od mogućih 100 bodova, čekaju se konačni rezultati natječaja.

- Projekt izrade toplinske ovojnice na područnoj školi Siniše i Zrinke je projekt koji je pripremljen i prijavljen na natječaj potresom pogođena područja te su ostvarena sredstva sa financiranjem u iznosu od 100 %. Završeni su radovi. Projekt se odradio u suradnji sa ravnateljicom OŠ Josipdol i Karlovačkom županijom.

- Pripremljen je javni poziv za ostvarivanje prava za Božićnicu za Odluke o isplati jednokratne prigodne naknade (božićnice) umirovljenicima, nezaposlenim osobama starijim od 65 godina te nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Općine Josipdol temeljem Odluke načelnika Općine.

- Izgradnja mosta na suhom koritu rijeke Mrežnice je projekt za koji je izrađena projektna dokumentacija i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Potrebno je usklađenje geodetskog elaborata zbog neusklađenosti sa propisima i građenju. Održan je sastanak sa geodetskom tvrtkom koja je radila geodeziju te će se izraditi usklađenje.

- Pripremljen projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Cerovnik-Faza 2 Cerovnik-Luketići. Ukupna dužina 900 m. Vrijednost radova 75.900,00 eura.

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je u postupku izrade u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede. Utvrdili smo da je pripadajuća dokumentacija iz 2018. godine, odnosno da je ista zastarjela za raspisivanje javnog natječaja. Utvrdili smo na temelju izvatka iz zemljišnih knjiga za k. o. Modruš gdje je utvrđeno da se svega 5-6 katastarskih čestica iz pripadajuće tablice (cca 150 izvadaka) nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, nego su vlasništvo Općine Josipdol, što jasno implicira da se ne može raspisati javni natječaj obzirom se mora raspisati istovremeno za sve katastarske čestice koje se nalaze u Programu, te da treba mijenjati Program.

- Završen projekt Dječjeg vrtića potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Ukupna vrijednost projekta 29.040.00 eura. Sredstva osigurana od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

- Nakon pripreme dokumentacije za natječaj uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na Projekt javnih radova projektom je omogćeno zaposlenje 1 osobe sa područja Općine Josipdol.

- Priprema dokumentacije za novi natječaj uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja  iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na Projekt javnih radova gdje postoji mogućnost dobivanja 2 osobe za rad u 2025 godini.

- Pripremljen, prijavljeni odobren  projekt pod nazivom ZAŽELI za Josipdol. Projekt je pozitivno ocjenjen te je Općina dobila maksimalan iznos od 990.000.00 eura. U Projektu se je zaposlilo 20 pružatelja usluge na 33 mjeseca za 120 pripadnika ciljane skupine.

- Projekt izgradnje spojnog cjevovoda Trojvrh je fazi pripreme projektne dokumentacije. MRRFEU financiralo je prvu fazu izrade projektne dokumentacije u iznosu 250.000,00 kn. Izrađivač projektne dokumentacije je tvrtka FLUMING iz Rijeke. Projekt je zastao zbog upisa ŽC Cerovnik-Kunić. U dogovoru sa direktorom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin dogovoren je spoj postojećeg cjevovoda na vodoopskrbni sustav iz Općine Plaški na vodovod Trojvrh. Zajedničko financirnaje sa Općinom Plaški.

- Projekt izgradnje sekundarnog vodovoda Modruš je u tijeku. Ukupno je izgrađeno 35-40 priključaka. Potrebno ukupno 74 priključka za naselje Modruš, a podneseno je 53 zahtjeva. Procijenjena ukupna vrijednost radova 1.170.826,00 kn. Sa radovima se stalo u ljeto jer je Modruš ostao bez vode zbog zatvaranja ventila od strane djelatnika HAC-a na tunelu jer izvorište kojima se oni napajaju iz Brinja je bilo s manjim dotokom te su morali napuniti i održavati svoje spremnike zbog vatrozaštite. Vodovod Brinje radi rekonstrukciju svoje mreže i kaptaže na samom izvorištu tako da se ne mogu radovi nastaviti na cjevovodu Modruš dok Brinje na pusti vodu u sustav. Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima HAC-a, Vodovoda i kanalizacije Ogulin kao i mještana naselja Modruš gdje je pronađen model da naselje Modruš ima vodu uz pridržavanje mještana određenih pravila.

- Sa predstavnicima društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin je odrađeno nekoliko sastanka na temelju VOS Općine Josipdol naselja Trojvrh i Modruš. Izrada Idejnog rješenja i glavnog pojekta je u tijeku te kada se osiguraju sredstva spojiti naselje Moruš na  Bocino Vrelo. Očekivana realizacija 3-5 godina. Privremeno se razmatra mogućnost sufinanciranja popravka vodovodnih cijevi od strane Brinja prema Tunelu dok se ne spoji Bocino vrelo sa Modrušem. U financiranju bi sudjelovali Karlovačka županija, Hac, Općina Josipdol,Vodovod Ogulin i vodovod Brinje.  Započeta je izmjena azbestnih cijevi naselja Josipdol u dužini cca 1 km.

- Pripremljena i predana dokumentacija za nabavu radnog stroja sa priključcima za održavanje nerazvrstanih cesta i zimsku službu. Projekt je prijavljen na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta je 73.410,00 eura te je pozitivno ocjenjen. Pripremljena je projektna dokumentacija za raspisivanje javnog natječaja za nabavu stroja i opreme. Nakon provedenog postupka nabavljen je stroj sa priključcima gdje je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinanciralo iznos od 19.900,00 eura, dok je Općina Josipdol osigurala preostalih 54.100,00 eura. Nabavljeni traktor opremljen je dodacima za košnju trave te održavanje prometnica u zimskim uvjetima, čime će se značajno unaprijediti kvaliteta komunalnih usluga na području općine. Projekt doprinosi učinkovitijem održavanju zelenih površina i prometne infrastrukture, posebno tijekom zimskih mjeseci.

- Općina Josipdol uspješno je realizirala još jedan važan projekt u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja otpada. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavljena su dva komunalna stroja ukupne vrijednosti 39.812,50 eura. Predmetna oprema uključuje električnu čistilicu te vanjska električna kolica za čišćenje, čime se značajno unapređuje sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Projekt ima za cilj uspostavu kvalitetnijeg, postojanijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i javnog interesa.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt s 80 % sredstava, odnosno 31.850,00 eura, dok je Općina Josipdol osigurala preostalih 7.962,50 eura. Ova investicija doprinijet će povećanju stope odvojenog prikupljanja otpada te poboljšanju ukupnog sustava gospodarenja otpadom na području općine.

- Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta je u tijeku. Projektna dokumentacija je pripremljena i predana nadležnom uredu za građevinarstvo. Problem je projekt koji je radila Općina prije nekoliko godina koji je suprotan UPU i nemoguće je ishoditi dozvolu na temelju takvog projekta. Projekt nije u skladu sa člankom 10 gdje stoji da  se propisuje da je u Zoni K2 minimalno veličina građevinske čestice 2500 m2, a minimalna širina građevne čestice 40 m, dok je priloženim glavnim projektom koji je radila Općina prije nekoliko godina predviđeno formiranje građevinske čestice površine 2450 m2, širine najužeg dijela čestice cca 24 m, a najšireg dijela cca 34 m. U fazi smo pre projektiranja projekta da bude u skladu sa UPU.

- Općina se prijavila na projekt mobilnog reciklažnog dvorišta dok se ne izgradi trajno reciklažno dvorište.

- Priprema dokumentacije za asfaltiranja nerazvrstanih cesta u Oštarijama, Vojnovcu, Modruškim Salopekima, Modrušu, Cerovniku i Josipdolu.

- Projekt dogradnje mrtvačnice u Josipdolu je pripremljen i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom uredu za građevinarstvo.

- Projekt proširenja groblja donji dio je u tijeku pripreme dokumentacije. Izrađen je geodetski elaborat cijepanja  čestice radi ukidanja javnog dobra-puta. Izrađen je Geodetski elaborat spajanja čestica radi formiranja građevinske čestice. Planirana prijava sufinanciranja na javni poziv.

- Projekt uređenja centra naselja Josipdol je u fazi idejnog rješenja. U sklopu uređenja planirano je ukloniti nelegalno izgrađene garaže i urediti prostor parkirališta za stanare s nadstrešnicama. Izrađuje se i procjembeni elaborat za 2 garaže koje su legalizirane i dvije parcele koje se nalaze u privatnom vlasništvu.

- Projekt izgradnje trga u centru naselja Josipdol je dovršen i podmirene su sve obveze izvođačima. Za potrebe urbanog uređenja postavljen  je „info pano“ na kojem će se nuditi servisne informacije o turističkim sadržajima i ponudama u Općini Josipdol. Info pano je pušten u rad te je sa time završen projekt.

- Projekt brendiranja Josipdola je u tijeku provedbe te je završena prva faza izrade brenda. Odabran je slogan „Josipdol u ♥ Hrvatske“.

- U suradnji sa TZP Pripremljen je i prijavljen projekt pod nazivom  Adrenalinski park „ Pump park Josipdol“. Pripremljena dokumetacija za javni natječaj za izvođenje radova. Raspisana javna nabava za dobavnje izvođača radova te je projekt završen u prosincu. Službeno ćebiti otvoren nakon postavljanja zaštitne ograde uz DC. Projekt se financira od strane Hrvatske turističke zajednice i Općine Josipdol. Ukupna vrijednost projekta po troškovniku iznosi 63.537,74. Od navedenog iznosa udio HTZ iznosi 45.976,00€, a udio općine Josipdol je 17.561,74€. PUMP PARK – Adrenalinski park u Josipdolu je sportski park za bicikliste, rolere, skejtere i ljubitelje adrenalina na površini od 631 m2 sa svim detaljima urbanog uređenja.

- Vojarna Skradnik - u tijeku je rješavanje vlasništva u korist Općine Josipdol od Republike Hrvatske i izrada projektnog plana. Pred investicijska studija za je napravljena pod nazivom Rekonstrukcija i prenamjena vojarne “Skradnik” u poduzetnički centar. Napravljena je pro cjenjena vrijednost Vojarne te se prikupljaju preostali dokumenti koje nas traži država da bi napravili Zahtjev za doniranjem ili kupnjom Vojarne od Rh.

- Priprema dokumentacije za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u Kulturi u Republici Hrvatskoj vezano za stari grad Modruš.

- Napravljen je troškovnik sanacije Fontane Rožić i napravljen je Projekt sanacije te je isti apliciran na natječaj na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekt je odobren u iznosu 26.544,56 eura. Radovi se izvode u dvije faze. Sanacija obeliska fontane Rožić- vrijednost radova iznosi 24.456,25 eura. Sanacija obložnog zida i kaptaže s okolišem-vrijednost radova 51.361,25 eura. Nažalost projekt nije realiziran zbog ne dolska oporbenih vijećnika na sjednice vijeća. Čeka se objava novog natječaja da bi isti prijavili uz ponovnu pripremu ažurirane dokumentacije.

- Priprema projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 42 (Ogulinska ulica). Izrađen je geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Spoj od mosta u Oštarijama do centra Josipdola, D42, k.o. Oštarije, k.č. 4498, 4068, k.o. Josipdol, k.č. 2680).

- Priprema projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 42 (Ogulinska ulica) u dužini 900 m i isti je prijavljen na natječaj Program podrške brdsko planinskim područjem.  Ukupni iznos radova je 1.299.990,00 kn. Projekt je pozitivno ocjenjen te su dodijeljena sredstva u iznosu od 500.000,00 kn. Nažalost radovi su stali zbog sudskog spora jednog mještanina sa državnim cestama po pitanju granica međa.

- Idejno rješenje - Nogostupa DC42/DC23 je učitan u sustav te su zatraženi posebne uvjete.

Čeka se ured za graditeljstvo da pokrenu e-konferenciju.

- Priprema projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 23 (Senjska ulica). Izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Od centra Josipdola prema Modrušu, D23, k.o. Josipdol, k.č. 2682 - od centra prema k.č. 1261, 1261, 2681/1).

- Priprema projektno tehničke dokumentacija za izgradnju nogostupa uz D 23 (Senjska ulica) u dužini od 520 m. Izrada nogostupa je prijavljena na natječaj Program održivog razvoja lokalne zajednice. Ukupna procjena vrijednost radova iznosi cca 1.700.000,00 kn. Projekt je pozitivno ocjenjen te su dodijeljena sredstva u iznosu od 250.000,00 kn. Nažalost radovi su stali zbog sudskog spora jednog mještatina sa državnim cestama po pitanju granica međa.

- Priprema dokumentacije za predavanje zahtjeva za lokacijskom dozvolom za izgradnju nogostupa u Oštarijama uz Županjsku cestu prema mjestu Skradnik do željezničkog prijelaza.

- Izrađen je geodetski elaborat  izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Skradnik od škole prema Josipdolu, D23, k.o. Skradnik, k.č. 4391/1, k.o.Oštarije, k.č. 4378/2, k.o. Josipdol k.č. 129, k.č. 2682- od centra Josipdola prema Skradniku

- Napravljena je projektno tehnička dokumentacija za izradu igrališta u Skradniku. Napravljen je troškovnik radova. Projekt je prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupan iznos radova iznosi 91.440,63 eura. Odobreno je 48.000,00 Eura. Preostali iznos od 43.440,63 EUR osigurala Općina Josipdol.  Pripremljena je dokumentacija za raspisivanje javnog natječaja za izvođenje radova. Nakon provedenog postupka za dobivanje izvođača sa istim je i potpisana Ugovor. Nakon uspješnog završetka zemljanih radova, trenutno se provode završni pripremni radovi na podlozi za asfaltiranje, što predstavlja ključan korak u osiguravanju trajnosti i sigurnosti buduće sportske površine. U završnoj fazi projekta slijedi postavljanje sportske opreme i sprava, čime će igralište postati potpuno funkcionalno i primjereno za rekreaciju, sport i druge aktivnosti. Projekt se provodi sukladno ugovoru o pravu građenja, kojim je Općina Josipdol osigurala izgradnju Igrališta Skradnik

- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa sportskog kompleksa Josipdol. Projekt je prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost je 76.000,00 eura. Projekt nije prošao zbog male alokacije sredstava te će se ponoviti opet na novom natječaju.

- Pripremljen i prijavljen projekt Frankopanski dani u Modrušu zajedno sa TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srce Hrvatske. Cilj projekta je prisjećanje na srednjovjekovne dane i događaje koji su se odvili na području Modruša te brendiranje Modruša kao turističku i gastronomsku destinaciju. Ukupna vrijednost projekta je 10.900,00 eura. Projekt je realiziran.

- Projakta Help my bike u suradnji sa TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srce Hrvatske je prijavljen te su dobivena sredstva za isti. Cilj projekta je izgradnja i postavljanje tri servisna stupa za bicikle sa stalcima te izrada biciklističke karte koji bi se postavili u centrima tri općine koji su osnivači TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske, Josipdol, Plaški, Tounj što bi pridonijelo razvoju cikloturizma na destinaciji. Ukupna vrijednost  projekta iznosi 13.462,00 eura.

- Projekta Pogled u srce Hrvatske u suradnji sa TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srce Hrvatske. Cilj projekta je izrada promotivnih materijala u vidu tiska, fotografija i video materijala za promociju destinacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24 000,00 eura.

- Pripremljen je projekt izgradnja nadstrešnice u naselju Modruški Salopeki koji se planira aplicirati prema Karlovačkoj Županiji. Izrađen je troškovnik. Vrijednost projekta je 12.600.eura. Projekt je i pozitivno ocjenjen od strane Karlovačke županije te je dobiven iznos od 3.000.00 eura.

- Nabava opreme za komunalno poduzeće Josipdol u iznosu od 16.000,00 eura preko Fonda za energetsku učinkovitost. Kupljen je čitač za kante i sjeckalica za drvne ostatke.

- Virtualni interaktivni vodič. Cilj projekta je približiti posjetiteljima i stanovnicima preko interaktivne mobilne aplikacije zanimljive lokalitete. Ukupna vrijednost projekta 15.441,00 eura.

- Priprema i prijava projekta pod nazivom Provedba kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2024. godini koji je apliciran na natječaj Karlovačke županije. Iznos koji je odobren je 2.500,00 eura.

- Pripremljen i prijavljen projekt proširenja mjesnog groblja Josipdol. Prijavljen projekt na javni natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iznos radova 104.272.026 Eura. Projekt je prošao na natječaju te su odobrena sredstva u iznosu od 15.900,00 Eura. Ugovor o izvođenju radova je potpisan sa poduzećem komunalno Josipdol. Radovi su završeni.

- U suradnji sa TZP Pripremljen je i prijavljen projekt pod nazivom  „Ne lutaj prati znak“. Sredstva su odobrena u iznosu od. 15.000,00 Eura. Slijedi priprema dokumetacije za javni natječaj za izvođenje radova. Izrađen je prometni Elaborat za postavljanje turističke signalizacije.

- Rijševanje imovinsko pravnih odnosa gdje je riješena sa Gospićko Senjskom Biskupijom uknjižba prava vlasništva na temelju Ugovora o darivanju nekretnine Gospićke Senjske Biskupije; Župe Svetog Josipa k.č.br. 799, zk.ul.br. 99, k.o. Munjava. Predmet realiziran u potpunsoti.

- Projekt modernizacije javne rasvjete u općini Josipdol je fazi provođenja. Modernizacijom se obuhvatilo cijelo područje Općine Josipdol sa izmjenom svih rasvjetnih tijela sa štedljivim rasvjetnim tijelima. Ukupna vrijednost radova iznosi 467.749,80 eura. Projekt je završen.

- Pripremljena i predana dokumentacija za prijavu na projekt mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu  , pod mjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivredi i šumarstva. Vrijednost radova rekonstrukcije sa asfaltiranje, Operacije 4.3.3. iznosi 1.000.000,00 Eura. Projekt nije prošao te ćemo istu dokumentaciju ponovno prijaviti na sljedeći natječaj.

- Projekt lugarnice Modruš je u postupku pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pod nazivom “MODRUŠ –ARHEOLOŠKO VRELO SREDNJOVJEKOVLJA. Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, te svih ostalih potrebnih dokumenata za prijavu projekta. Projekt je prijavljen te se očekuju rezultati, žalba predana.

Općina Josipdol u suradnji s Karlovačkom županijom, Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije sudjeluje redovno na sastancima s ciljem unaprijeđena kvalitete življenja u Općini Josipdol.

Slijedi daljnje usklađivanje općih akata, pravilnika i odluka u skladu sa zakonima RH, rješavanje imovinsko pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol, obnova i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol te uredno izvršavanje svih tekućih obveza u našoj Općini: financiranje škole, dječjeg vrtića, održavanje javne rasvjete, groblja, itd.

Svakodnevno surađujemo i komuniciramo sa svojim sumještanima, s našim privatnim poduzetnicima, javnim ustanovama, školom, dječjim vrtićem, ambulantom, župama,  civilnim društvima i drugim čimbenicima i subjektima  ove Općine.

Neophodno je ulagati u nerzvrstane ceste (tj. njihovo održavanje, čišćenje snijega, sanaciju, modernizaciju), zatim održavanje nogostupa, groblja, javne rasvjete, deponije, vodovoda, drugih  javnih površina i objekata.

Iniciramo  neke mogućnosti kako bi  mladim obiteljima mogli olakšati stambene potrebe da odluče ostati ovdje živjeti i raditi. Razmatraju se načini o konkretnom stambenom zbrinjavanju, ali i poticanju zapošljavanja što će krenuti uz najavljeni državni angažman.

U svom izvješću zahvaljujem se svojim suradnicima, Općinskom vijeću  i vrijednim općinskim službenicima, svim sumještanima dobrih namjera, lokalnim poduzetnicima, trgovačkim  društvima, obrtnicima. Također, zahvaljujem se županici i Županiji, premijeru i Vladi RH te državnim službama.

Hvala na svakom Vašem konstruktivnom prijedlogu i doprinosu u donošenju i realizaciji zacrtanih planova, a u cilju napredovanja i razvitka Općine Josipdol.

Općinski načelnik

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.