REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 363-01/25-01/2

URBROJ: 2133-13-1-25-1

Josipdol, 17. srpnja 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20 i 145/24), članka 47. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21) i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini (''Službeni glasnik Općine Josipdol'', broj 9/23, 5/24, 7/24, 9/24, 11/24 i 14/24), Općinska načelnica Općine Josipdol dana 17. srpnja 2025. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

I.

| R.br | Pozicija | Naziv programa | Planirano (kn) | Izvršeno (kn) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 20.000,00 | 6.810,00 | 34,05 % |
|  | R048 | Usluge održavanja i nasipavanja nerazvrstanih cesta | 20.000,00 | 6.810,00 | 34,05 % |
| 2. |  | Održavanje javne rasvjete | 185.689,00 | 140.780,74 | 75,82 % |
|  | R050 | Troškovi električne energije | 70.000,00 | 31.567,41 | 45,10 % |
|  | R051 | Usluge održavanja javne rasvjete | 6.000,00 | 3.948,05 | 65,80 % |
|  | R057 | Troškovi najma nove ulične rasvjete | 67.689,00 | 67.201,52 | 99,28 % |
|  | R057-1 | Troškovi najma nove ulične rasvjete | 42.000,00 | 38.063,76 | 90,63 % |
| 3. |  | Zimsko održavanje | 75.050,00 | 67.052,42 | 89,34 % |
|  | R053 | Usluge najma praćenja radnih strojeva i vozila | 2.700,00 | 1.985,85 | 73,55 % |
|  | R052 | Usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama | 72.350,00 | 65.066,57 | 89,93 % |
|  | R052-1 | Usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4. |  | Uređenje šumskih putova | 275.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R058 | Troškovi sanacije šumskih i poljskih putova | 275.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 5. |  | Usluga košnje i malčiranja NC i na javnim površinama | 59.031,00 | 57.547,71 | 97,49 % |
|  | R054 | Usluge košnje i malčiranja uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 % |
|  | R054-1 | Usluge košnje i malčiranja uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama | 9.631,00 | 9.631,00 | 100 % |
|  | R054-2 | Usluge košnje i malčiranja uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 % |
|  | R054-3 | Usluge košnje i malčiranja uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama | 4.400,00 | 2.916,71 | 66,29 % |
| 6. |  | Uređenje poljskih putova | 28.000,00 | 3.918,28 | 13,99 % |
|  | R058-1 | Troškovi uređenja poljskih putova | 7.000,00 | 3.918,28 | 55,98 % |
|  | R058-2 | Troškovi uređenja poljskih putova | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7. |  | Održavanje javnih površina | 5.000,00 | 4.951,95 | 99,04 % |
|  | R055 | Sadnja cvijeća i ukrasnog bilja na javnim površinama | 2.000,00 | 1.951,95 | 97,60 % |
|  | R056 | Održavanje javnih površina | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 % |
| 8. |  | Održavanje objekata | 61.110,00 | 33.169,49 | 54,28 % |
|  | R037 | Troškovi električne energije u mrtvačnicama | 800,00 | 810,52 | 101,32 % |
|  | R031 | Troškovi opskrbe vodom u mrtvačnicama | 2.000,00 | 2.067,28 | 103,36 % |
|  | R032 | Troškovi električne energije javnih zgrada | 20.000,00 | 13.215,82 | 66,08 % |
|  | R047 | Uređivanje zgrada | 3.000,00 | 82,94 | 2,76 % |
|  | R033 | Materijal za uređivanje zgrada | 2.000,00 | 37,19 | 1,86 % |
|  | R035 | Troškovi mobilnog interneta za potrebe video nadzora | 610,00 | 608,29 | 99,72 % |
|  | R074 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja video nadzora | 5.300,00 | 493,07 | 9,30 % |
|  | R036 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.500,00 | 7.050,90 | 82,95 % |
|  | R040 | Troškovi komunalnih usluga | 500,00 | 303,00 | 60,60 % |
|  | R040-1 | Troškovi komunalnih usluga | 4.000,00 | 1.972,18 | 49,30 % |
|  | R038 | Troškovi opskrbe vodom za javne objekte | 2.500,00 | 2.609,86 | 104,39 % |
|  | R046 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 751,88 | 37,59 % |
|  | R046-1 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R034 | Ostali materojal za potrebe redovnog poslovanja | 5.000,00 | 1.270,46 | 25,41 % |
|  | R044-1 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.355,71 | 45,19 % |
|  | R072 | Troškovi ozakonjenja komunalne infrastrukture | 1.400,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R039 | Troškovi odvoza komunalnog otpada iz društvenih domova | 500,00 | 540,39 | 98,25 % |
| 9. |  | Održavanje groblja | 1.500,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R063 | Materijal za uređenje groblja | 1.500,00 | 0,00 | 0 % |
| 10. |  | Održavanje vodovoda Trojvrh | 5.000,00 | 2.917,16 | 58,34 % |
|  | R102 | Troškovi električne energije za vodovod Trojvrh | 5.000,00 | 2.917,16 | 58,34 % |
| 11. |  | Održavanje vodovoda Modruš | 6.500,00 | 5.309,57 | 81,69 % |
|  | R103 | Troškovi vode na hidrantu Modruš | 6.500,00 | 5.309,57 | 81,69 % |
| 12. |  | Održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi | 6.000,00 | 6.166,98 | 102,78 % |
|  | R104 | Troškovi potrošnje vode na hidrantu Modruška Munjava | 6.000,00 | 6.166,98 | 102,78 % |
| 13. |  | Nabava radnog stroja | 74.000,00 | 74.000,00 | 100 % |
|  | R067 | Nabava traktora i dodataka za košnju te održavanje | 54.100,00 | 54.100,00 | 100 % |
|  | R067-1 | Nabava traktora i dodataka za košnju te održavanje | 19.900,00 | 19.900,00 | 100 % |
| 14. |  | Prometna signalizacija | 5.350,00 | 5.311,25 | 99,28 % |
|  | R256 | Prometna signalizacija | 5.350,00 | 5.311,25 | 99,28 % |
| 15. |  | Oprema za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada | 39.850,00 | 39.812,50 | 99,91 % |
|  | R265 | Oprema za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada | 8.000,00 | 7.962,50 | 99,53 % |
|  | R265-1 | Oprema za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada | 31.850,00 | 31.850,00 | 100 % |
|  |  | UKUPNO | 847.080,00 | 447.748,05 | 52,86 % |

II.

Iznosi u tablici iz točke I. ovog izvješća su utvrđeni prema iznosima iskazanim u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

III.

(1) Ovom točkom pojašnjava se realizacija, kao i odstupanja po pojedinim obvezama i razlozi za isto.

(2) 4. Uređenje šumskih putova - projekt nije realiziran zbog toga što u 2024. nije bilo raspisanih javnih naječaja za financiranje ovakvih projekata, te je nastalo odstupanje od 100%. Najava je da bi krajem 2025. ili početkom 2026. mogao biti otvoren javni natječaj gdje bi se onda predala prijava na natječaj.

(3) Ostala manja odstupanja su uglavnom zbog toga što nije bilo potrebno veće održavanje komunalne infrastrukture.

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Josipdol''.

OPĆINSKA NAČELNICA

Anđelina Božičević, prof. reh.